# Documentación del proyecto - Mano a Mano

Fecha de actualización: junio de 2026

Equipo: Mano a Mano - Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales (ISPC)

## Índice

- Introducción

- Objetivos del proyecto

- Alcance del proyecto

- Restricciones iniciales

- Supuestos del proyecto

- Viabilidad técnica y económica

- Responsabilidades del cliente y del equipo

- Objetivos SMART del proyecto

- Requisitos funcionales y no funcionales

- Identificación de stakeholders y roles del equipo

- Historias de usuario

- Entregables, Issues en GitHub y anexos

- Bibliografía

## 1. Introducción

El proyecto Mano a Mano es una aplicación web comunitaria que permite a personas y organizaciones con intención de participar en acciones solidarias publicar, buscar y gestionar oportunidades de voluntariado, facilitando la conexión con personas dispuestas a colaborar como voluntarios.

La información sobre oportunidades de voluntariado se encuentra fragmentada en redes sociales, grupos de mensajería y contactos informales, lo que genera baja visibilidad y dificulta la articulación entre oferta y demanda de ayuda.

La solución propuesta es una plataforma web para la publicación y exploración de oportunidades de voluntariado, la postulación a convocatorias y la coordinación mediante mensajería contextual.

### 1.1 Nombre del proyecto

Mano a Mano - Plataforma web para conectar voluntarios con organizaciones que publican oportunidades de voluntariado, y viceversa.

### 1.2 Problema u oportunidad que resuelve

En Córdoba y alrededores, personas con voluntad de participar en acciones solidarias (estudiantes, trabajadores, vecinos) y organizaciones sociales/comunitarias que necesitan voluntarios para sostener sus actividades se encuentran con información fragmentada en canales dispersos.

Consecuencias:

La desconexión entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan voluntarios. No es “falta de voluntad”, sino falta de articulación y acceso organizado a oportunidades confiables:

- Baja participación social en actividades solidarias por falta de información clara y accesible.

- Pérdida de tiempo en búsquedas manuales y no estructuradas.

- Dificultad de las organizaciones para cubrir cupos de voluntariado.

- Menor impacto de proyectos comunitarios por falta de articulación entre oferta y demanda de ayuda.

“Las personas quieren ayudar, pero no saben dónde ni cómo hacerlo.”

Oportunidad: centralizar oportunidades reduciendo el tiempo e incertidumbre para encontrar dónde colaborar y mejorar la coordinación.

### 1.3 Descripción

Mano a Mano es una aplicación web que permite registrar usuarios, iniciar sesión de forma segura y explorar oportunidades de voluntariado activas. Las organizaciones pueden dar de alta sus datos, publicar y administrar convocatorias, y revisar postulaciones. Los voluntarios pueden postularse de manera simple y mantener conversaciones enlazadas a esas convocatorias.

### 1.4 A quién está destinado

- Voluntarios: personas que desean colaborar en causas sociales.

- Organizaciones: fundaciones, asociaciones civiles, grupos comunitarios e instituciones que requieren voluntarios.

### 1.5 Justificación del proyecto

El proyecto Mano a Mano surge a partir de la identificación de una problemática vinculada a la participación social y al acceso a oportunidades de voluntariado en Córdoba y alrededores. Actualmente, las personas interesadas en colaborar con causas solidarias encuentran dificultades para acceder a información clara, centralizada y confiable sobre actividades de voluntariado, mientras que las organizaciones sociales y comunitarias enfrentan limitaciones para difundir sus convocatorias y cubrir cupos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

La información sobre oportunidades de voluntariado suele encontrarse fragmentada en redes sociales, grupos de mensajería y contactos informales, generando desorganización, pérdida de tiempo en búsquedas manuales y baja articulación entre quienes desean ayudar y quienes necesitan apoyo. Como consecuencia, muchas iniciativas comunitarias reducen su impacto por falta de participación y visibilidad.

En respuesta a esta situación, se propone el desarrollo de una aplicación web orientada a conectar voluntarios con organizaciones mediante un sistema centralizado de búsqueda, publicación y postulación a oportunidades solidarias. La plataforma permitirá filtrar actividades según ubicación, intereses y disponibilidad, facilitando el acceso a oportunidades pertinentes y mejorando la coordinación entre las partes involucradas.

El proyecto busca generar valor mediante:

- Incremento de la participación ciudadana en actividades solidarias.

- Mayor visibilidad para organizaciones y proyectos comunitarios.

- Reducción del tiempo y la incertidumbre en la búsqueda de oportunidades de voluntariado.

- Mejora de la articulación entre oferta y demanda de ayuda social.

- Optimización de la comunicación y coordinación entre organizaciones y voluntarios.

Asimismo, la iniciativa se encuentra relacionada con la transformación digital, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones con impacto social y comunitario.

## 2. Objetivos del proyecto

### 2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web full stack que centralice la publicación, exploración y postulación a oportunidades de voluntariado, permitiendo conectar de forma ordenada a personas voluntarias con organizaciones sociales y comunitarias de Córdoba y alrededores, mejorando la visibilidad de las convocatorias y la coordinación entre las partes.

### 2.2 Objetivos específicos

| N.º | Objetivo específico | Indicador de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Implementar autenticación segura (registro, login con JWT y cierre de sesión) para usuarios voluntarios y de organización. | Flujos RF01 |
| OE2 | Construir un panel web navegable con feed de oportunidades activas accesible a visitantes y usuarios autenticados. | Listado de convocatorias activas visible en /panel/feed (RF03). |
| OE3 | Habilitar la gestión completa (CRUD) de organizaciones y convocatorias de voluntariado por parte de usuarios con rol organización. | Operaciones CRUD verificadas vía API REST y UI (RF04, RF05). |
| OE4 | Permitir el ciclo de postulación: alta por voluntario y gestión de estados (pendiente/aceptada/rechazada) por la organización. | Flujo RF06 sin duplicados y con persistencia en base de datos. |
| OE5 | Incorporar mensajería contextual básica entre participantes de una convocatoria/postulación. | Envío y bandeja de mensajes integrados en el panel (RF07). |
| OE6 | Documentar requisitos, arquitectura, modelo de datos. | Documentación en Documentación/, README y Issues de GitHub alineados al código. |
| OE7 | Validar la viabilidad técnica del stack Angular 21 + Django REST Framework + MySQL mediante entrega funcional del MVP. | Build frontend sin errores, migraciones backend exitosas y DER coherente con el esquema físico. |

## 3. Alcance del proyecto

El alcance define qué entrega el proyecto en esta iteración (MVP) y qué queda fuera.

### 3.1 Qué incluye el sistema

El MVP de Mano a Mano incluye los siguientes módulos y capacidades:

#### Módulo de acceso y usuarios

- Registro público de usuarios (username, email, contraseña; nombre/apellido opcionales).

- Inicio y cierre de sesión con autenticación JWT.

- Perfil de usuario con rol voluntario (VOL) u organización (ORG).

- Guards de ruta en frontend para proteger secciones del panel según sesión activa.

#### Módulo de exploración (feed)

- Listado público de oportunidades de voluntariado activas.

- Visualización por tarjeta: título, organización, ubicación, causa, tipo de actividad, disponibilidad y cupos.

- Mensaje de lista vacía cuando no hay convocatorias activas.

#### Módulo de organizaciones

- Alta, edición y eliminación de organizaciones propias (nombre, descripción, email, teléfono, sitio web).

- Vinculación de organización al usuario propietario autenticado.

#### Módulo de convocatorias (oportunidades)

- CRUD de oportunidades de voluntariado vinculadas a organización propia.

- Campos: título, descripción, ubicación, causa, tipo de actividad, disponibilidad, requisitos, cupos, fecha.

- Alternar estado activa/inactiva de una convocatoria (pausar/reanudar publicación).

#### Módulo de postulaciones

- Postulación de voluntarios autenticados a convocatorias activas (sin duplicados).

- Listado de postulaciones propias para voluntarios.

- Gestión de postulantes y cambio de estado (pendiente / aceptada / rechazada) por la organización.

#### Módulo de mensajería

- Envío de mensajes entre usuarios autenticados en contexto de oportunidad/postulación.

- Bandeja con mensajes recibidos y enviados (GET /api/mensajes/bandeja/).

#### Módulo informativo y navegación

- Páginas públicas: inicio (con formulario de registro), quiénes somos, login.

- Panel con navegación por pestañas: feed, mis postulaciones, mis publicaciones, postulantes, mensajes, mis organizaciones, publicar oferta.

- Manejo de errores de navegación y página 404.

#### Capa técnica incluida

- API REST con Django REST Framework (serializers, viewsets, permisos por propietario/participante).

- Base de datos relacional MySQL con DER documentado y migraciones Django.

- Frontend SPA Angular 21 con lazy loading, interceptors HTTP, formularios reactivos y UI Bootstrap 5 responsive.

- Entorno de desarrollo local unificado (frontend :4200, backend :8000, MySQL en Docker :3307).

- Documentación técnica: arquitectura, DER, esquema SQL.

### 3.2 Lista concreta de funcionalidades incluidas en el MVP

| ID | Funcionalidad | Actor | Prioridad MoSCoW | Incluida en MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Registro de usuario con validación cliente/servidor | Visitante | Must | Sí |
| F02 | Login y logout con JWT | Usuario registrado | Must | Sí |
| F03 | Explorar feed de oportunidades activas | Visitante / Usuario | Must | Sí |
| F04 | CRUD de organizaciones propias | Organización | Must | Sí |
| F05 | CRUD de convocatorias + activar/desactivar | Organización | Must | Sí |
| F06 | Postularse a convocatoria activa | Voluntario | Must | Sí |
| F07 | Gestionar estados de postulaciones | Organización | Must | Sí |
| F08 | Mensajería contextual con bandeja | Usuario autenticado | Should | Sí |
| F09 | Páginas informativas (inicio, nosotros) | Visitante | Should | Sí |
| F10 | Panel con pestañas por dominio funcional | Usuario autenticado | Must | Sí |
| F11 | Control de acceso por rol y sesión (guards) | Sistema | Must | Sí |
| F12 | Persistencia relacional MySQL + API REST | Sistema | Must | Sí |

Total MVP: 10 funcionalidades Must + 2 Should = 12 funcionalidades entregables en esta iteración.

### 3.3 Qué no incluye

#### Funcionalidades explícitamente excluidas

- Posibilidad de recuperar la contraseña.

- Búsqueda y filtros dinámicos avanzados en el feed (más allá de parámetros básicos de API).

- Moderación de contenido o verificación de identidad de organizaciones.

- Geolocalización en mapa o integración con servicios cartográficos.

- Visualizar detalles de una publicación/oportunidad.

- Integración con redes sociales para publicación cruzada.

#### Versiones o fases futuras (señaladas, no desarrolladas en el MVP)

- Filtros de búsqueda avanzados por ubicación, causa y disponibilidad en UI.

- Sistema de valoración/reputación de voluntarios y organizaciones.

- Dashboard para administradores de la plataforma.

- Sistemas de tags para rápida búsqueda, centralizar categorías o publicar rápidamente.

## 4. Restricciones iniciales

| ID | Restricción | Impacto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| R01 | Plazo: el desarrollo debe completarse dentro del cronograma | El alcance se acota al MVP; funcionalidades avanzadas quedan fuera de iteración. |
| R02 | Presupuesto cero: no hay fondos para licencias comerciales, servicios cloud de pago. | Stack 100 % open source; hosting productivo no contemplado en fase académica. |
| R03 | Equipo fijo de 5 integrantes con disponibilidad parcial. | Capacidad de desarrollo limitada; priorización estricta MoSCoW. |
| R04 | Sin dependencias de APIs externas (OAuth social, SMS). | Autenticación propia; mensajería interna; sin login social. |
| R06 | Stack tecnológico definido: Angular 21 (frontend), Django + DRF (backend), MySQL (persistencia), Bootstrap 5 (UI). | No se evalúan frameworks alternativos durante el MVP. |

## 5. Supuestos del proyecto

| ID | Supuesto | Consecuencia si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| S01 | Cada integrante dispone de una computadora personal apta para desarrollo. | Retrasos por falta de hardware o entornos incompatibles. |
| S02 | Los integrantes tienen conectividad a internet estable para reuniones, GitHub y desarrollo colaborativo. | Bloqueos en integración continua y ceremonias ágiles. |
| S03 | Docker está disponible en las máquinas del equipo para levantar MySQL de forma homogénea. | Inconsistencias de esquema y errores de migración entre entornos. |
| S04 | No se requiere despliegue productivo con tráfico real durante la fase inicial. | Si se exige producción, se necesitarán recursos de hosting no presupuestados. |
| S05 | El equipo puede dedicar tiempo coordinado semanal a ceremonias Scrum (planificación, daily async, revisión). | Pérdida de trazabilidad y acumulación de deuda técnica por falta de sincronización. |
| S06 | La documentación existente (Documentación/, README, wiki) se mantiene actualizada en paralelo al código. | Evaluación desalineada respecto al estado real del sistema. |

## 6. Viabilidad técnica y económica

### 6.1 Viabilidad técnica

#### Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Angular | 21 | Framework SPA robusto, amplia documentación. |
| Estilos | Bootstrap | 5 | Grid, componentes visuales predefinidos y baja curva de aprendizaje. |
| Backend | Django | - | Framework Python con ORM, migraciones y panel admin incluido. |
| API REST | Django REST Framework | - | Serialización, viewsets, autenticación por token integrada. |
| Autenticación | JWT | - | Sin token en BD; Bearer en cabecera. |
| Base de datos | MySQL | - | Motor relacional robusto, compatible con el DER del proyecto, habitual en entornos académico-productivos. |

#### Infraestructura requerida (desarrollo)

- Desarrollo local: Frontend en puerto 4200 (npm start, configuración develop), Backend en puerto 8000, MySQL en Docker (host 3307).

- Proxy dev: /api → backend vía proxy.conf.js.

#### Requerimientos técnicos al implementar la aplicación

| Componente | Requerimiento mínimo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servidor de aplicación backend | Python 3.10+, Django | Variables de entorno para SECRET_KEY, credenciales DB y CORS. |
| Servidor web | Nginx o Apache | Servir estáticos del build Angular y enrutar /api al backend. |
| Frontend compilado | Build de producción Angular (npm run build) | Artefactos estáticos (dist/) desplegados en CDN o mismo servidor web. |
| Base de datos | MySQL (o compatible MariaDB) |  |
| Red y seguridad | HTTPS obligatorio | JWT y credenciales no deben transmitirse en HTTP plano. |
| CORS | Orígenes permitidos configurados explícitamente | Solo dominios autorizados del frontend en producción. |
| Almacenamiento | Disco para media/uploads si se habilitan imágenes de organización | Migración 0003 contempla BLOB/imagen; definir límites de tamaño. |
| Recursos de hardware | VPS mín. 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD | Escala según concurrencia; MVP no stress-testeado. |
| CI/CD (recomendado) | Pipeline de build + tests + deploy | No incluido en MVP; deseable en fase productiva. |

#### Conocimientos del equipo

- TypeScript, HTML/CSS.

- Python, modelo relacional, SQL.

- Git, control de versiones, trabajo colaborativo.

- Metodologías ágiles (Scrum), documentación técnica.

#### Dependencias externas

- No se registraron APIs o servicios externos de terceros en el MVP.

#### Riesgos técnicos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferencias de entorno de desarrollo entre integrantes (versiones de Angular, Django, MySQL, SO) | Alta | Media | Utilizar contenedores Docker para unificar el entorno y asegurar consistencia entre configuraciones, versiones y servicios. |
| Deuda técnica por estimación optimista de horas | Alta | Alta | Priorizar MoSCoW Must; registrar deuda en backlog; no expandir alcance sin repriorizar. |
| Permisos y seguridad insuficientes para despliegue público real | Media | Alta | Documentar limitaciones; planificar hardening en fase posterior al MVP. |
| Falta de tests automatizados (tests.py vacío) | Alta | Media | Testing manual documentado en entregas; backlog para tests de integración. |

### 6.2 Riesgos económicos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimación horaria demasiado baja para un sistema full stack | Alta | Alta | Reconocer estimación, priorizar Must; |
| Dependencia de hardware personal sin respaldo institucional | Media | Media | Repositorio centralizado en GitHub; documentación de setup reproducible (README, Docker). |
| Costo de oportunidad del equipo (tiempo no dedicado a otras materias/trabajo) | Alta | Media | Planificación por sprints con entregables incrementales verificables. |
| Ausencia de presupuesto para hosting productivo, dominio y certificados gestionados | Alta | Baja (fase académica) / Alta (fase productiva) | MVP demostrable en local; plan de despliegue futuro con. |
| Escalabilidad no probada bajo carga real | Media | Media | Aceptable para MVP |

### 6.3 Riesgos organizacionales identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación entre 5 desarrolladores con roles solapados | Alta | Media | Tablero Kanban en GitHub Projects; actas de reunión; definición clara de responsables por módulo. |
| Disponibilidad heterogénea de integrantes (parcial, otras materias) | Alta | Alta | Ceremonias ágiles breves y async; Issues asignadas con fechas; Product Owner prioriza backlog semanalmente. |

### 6.4 Viabilidad económica

#### Estimación de esfuerzo (horas/persona)

| Actividad | Horas realistas (equipo total) |
| --- | --- |
| Análisis, requisitos, historias de usuario, documentación | 40–60 h |
| Diseño UX/UI, DER, arquitectura | 30–50 h |
| Backend (modelos, API, auth, permisos, migraciones) | 80–120 h |
| Frontend (SPA, panel, formularios, guards, interceptors) | 100–150 h |
| Integración Angular-Django, CORS, JWT | 20–40 h |
| Testing (manual) | 40–60 h |
| Corrección de bugs, refactor, code review | 40–60 h |
| Gestión de proyecto, ceremonias, actas | 30–40 h |
| Total realista estimado | 380–580 h-equipo (76–116 h/persona) |

La priorización MoSCoW y la lista concreta del MVP (sección 3.2) son el mecanismo de control para entregar valor verificable dentro del plazo disponible.

#### Costos principales

| Concepto | Estimación | Nota |
| --- | --- | --- |
| Licencias de software | USD 0 | Stack open source (Angular, Django, MySQL Community, Bootstrap). |
| Herramientas de gestión | USD 0 | GitHub (repositorio público, Issues, Projects / Kanban). |
| Hardware | Sin costo adicional | Equipos personales de los integrantes. |
| Hosting productivo | USD 0 en fase académica | Requerirá inversión futura para despliegue |

#### Beneficio esperado

El proyecto Mano a Mano busca generar beneficios principalmente sociales, más que un retorno económico directo. La implementación de la plataforma permitirá mejorar la articulación entre personas interesadas en participar en actividades solidarias y organizaciones que requieren voluntarios.

Beneficios esperados:

- Incrementar la visibilidad de oportunidades de voluntariado en Córdoba y alrededores.

- Facilitar el acceso organizado a actividades solidarias mediante una plataforma centralizada.

- Reducir el tiempo y esfuerzo invertido en búsquedas manuales de oportunidades.

- Mejorar la capacidad de las organizaciones para difundir convocatorias y cubrir cupos de voluntariado.

- Potenciar la participación ciudadana y el impacto de proyectos comunitarios.

- Generar una experiencia más accesible y ordenada para voluntarios y organizaciones.

Beneficio institucional y académico:

Desde el enfoque académico, el proyecto aporta valor mediante la aplicación práctica de metodologías ágiles, desarrollo web full stack, trabajo colaborativo y resolución de problemáticas reales utilizando herramientas tecnológicas actuales.

Indicadores cualitativos de éxito:

- Cantidad de oportunidades publicadas.

- Cantidad de postulaciones realizadas.

- Nivel de participación de usuarios registrados.

- Mejora percibida en la facilidad para encontrar oportunidades de voluntariado.

- Satisfacción de organizaciones y voluntarios respecto al uso de la plataforma.

## 7. Responsabilidades del cliente y del equipo

| Cliente / Stakeholders | Equipo de proyecto |
| --- | --- |
| Validar la problemática y necesidades principales del sistema. | Analizar requerimientos y traducirlos a soluciones técnicas. |
| Proporcionar feedback sobre funcionalidades y usabilidad. | Diseñar, desarrollar e integrar la aplicación web. |
| Priorizar necesidades funcionales según valor esperado. | Implementar backend, frontend y modelo de datos. |
| Revisar prototipos y validar avances funcionales. | Gestionar el backlog y planificación de tareas. |
| Comunicar cambios o nuevas necesidades relevantes. | Realizar pruebas, corrección de errores y documentación técnica. |
| Evaluar si la solución cumple el objetivo esperado. | Garantizar seguridad, rendimiento y funcionamiento general del sistema. |

### Responsabilidades del cliente

- Validar la necesidad y problemática abordada.

- Aportar retroalimentación sobre experiencia de usuario y funcionalidades.

- Priorizar requerimientos según impacto y utilidad.

- Aprobar entregables funcionales parciales.

### Responsabilidades del equipo

- Diseñar y desarrollar la solución tecnológica propuesta.

- Administrar tareas, cronograma y documentación del proyecto.

- Implementar funcionalidades definidas en el alcance del MVP (sección 3).

- Realizar pruebas funcionales y corrección de errores.

- Mantener comunicación y seguimiento continuo del avance del proyecto.

## 8. Objetivos SMART del proyecto

### Objetivo 1 - Funcionalidades core navegables y documentadas

| SMART | Formulación |
| --- | --- |
| Específico | Completar registro de usuario, login con token, panel funcional con feed de oportunidades, CRUD de organizaciones y convocatorias, postulaciones y mensajería básica. |
| Medible | El 100 % de los flujos Must (registro, login, visualizar feed, CRUD de organizaciones, CRUD de convocatorias, postulaciones y gestión de estados) operativos y verificables mediante prueba manual documentada; mensajería básica (Should) integrada en panel si el tiempo lo permite. |
| Alcanzable | Alcanzable con el stack establecido (Angular 21 + Django + DRF + MySQL) dentro del cronograma académico, priorizando Must sobre Should. |
| Relevante | Entrega valor al conectar voluntarios con organizaciones y resuelve la problemática de fragmentación informativa. |
| Temporal | Según cronograma ISPC y entregas parciales acordadas con la cátedra. |

### Objetivo 2 - Especificación de requisitos rastreable

| SMART | Formulación |
| --- | --- |
| Específico | Mantener historias de usuario con criterios de aceptación y priorizados con MoSCoW. |
| Medible | Mínimo 5 HU Must con criterios de aceptación; backlog referenciado en Issues de GitHub. |
| Alcanzable | Alcance contenido en el cronograma de la materia + documentación presente en Documentación/ y wiki del repositorio. |
| Relevante | Habilita evaluación transparente y trazabilidad requisito-implementación. |
| Temporal | Actualizado en la misma ventana de entrega que la documentación de proyecto. |

### Objetivo 3 - Calidad técnica mínima reproducible

| SMART | Formulación |
| --- | --- |
| Específico | Lograr que frontend compile sin errores, el backend ejecute migraciones correctamente y esté alineado al README y DER documentados. |
| Medible | npm run build finaliza con código de salida 0; python manage.py migrate sin errores; DER coherente con tablas físicas Django. |
| Alcanzable | Con hardware estándar y la guía de instalación documentada en README. |
| Relevante | Garantiza que otro desarrollador o evaluador pueda clonar y ejecutar el proyecto. |
| Temporal | Verificado antes de cada entrega mayor acordada en el calendario académico. |

### Objetivo 4 - Gestión de proyecto ágil documentada

| SMART | Formulación |
| --- | --- |
| Específico | Implementar ceremonias Scrum adaptadas: planificación, seguimiento en tablero, actas de reunión y retrospectiva mínima. |
| Medible | Al menos 2 actas de reunión registradas, tablero Kanban con tareas asignadas y estados actualizados, e Issues cargadas con historias de usuario. |
| Alcanzable | Con las herramientas disponibles (GitHub Projects, Issues) y reuniones virtuales semanales del equipo. |
| Relevante | Refleja prácticas profesionales reales de gestión de proyectos de software. |
| Temporal | Evidenciado desde el inicio del proyecto hasta la entrega final. |

## 9. Requisitos funcionales y no funcionales

Leyenda MoSCoW: M = Must, S = Should, C = Could, W = Won’t (esta iteración).

### 9.1 Requisitos funcionales

| ID | Actor | Prioridad | Descripción | Criterio de aceptación breve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Visitante | M | Registro de usuario con username, email, contraseña (y opcional nombre/apellido) con validación en cliente y servidor. | Tras alta válida, mensaje de confirmación visible y usuario creado vía POST /api/usuarios/; errores muestran detalle del servidor. |
| RF02 | Usuario registrado | M | Inicio y cierre de sesión con usuario/contraseña; servidor emite JWT. | Login guarda JWT en localStorage y envía Authorization: Bearer; logout borra token local. |
| RF03 | Visitante/usuario | M | Explorar oportunidades de voluntariado desde el panel: listado de convocatorias activas mostrando ubicación, causa, tipo de actividad y disponibilidad. | Si no hay datos, se muestra mensaje de lista vacía. |
| RF04 | Usuario organización | M | Gestionar organizaciones propias: alta, edición y eliminación con campos obligatorios y validación. | CRUD vía REST coherente; cambios reflejados en UI tras refresco de datos. |
| RF05 | Usuario organización | M | Gestionar oportunidades (CRUD + alternar activa/inactiva) vinculadas a organización propia. | Crear/editar/borrar/pausar se refleja en listados; campos: título, descripción, ubicación, causa, tipo actividad, disponibilidad, requisitos, cupos, fecha. |
| RF06 | Voluntario / Org. | M | Postulación: voluntario se postula a oportunidad activa; organización gestiona estado (pendiente/aceptada/rechazada). | Alta postulación sin duplicados. |
| RF07 | Usuario autenticado | S | Mensajería contextual entre partes: envío de mensajes y bandeja por usuario con mensajes recibidos y enviados. | POST /api/mensajes/ y GET /api/mensajes/bandeja/ integrados en panel. |
| RF08 | Visitante | S | Páginas informativas (inicio, quiénes somos) y navegación consistente. | Rutas SPA /inicio, /nosotros, /login, /panel cargan sin error. |

### 9.2 Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Prioridad | Descripción | Métrica / verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Seguridad | M | Contraseña nunca en texto plano; autenticación JWT. | Hash en BD; JWT caduca; logout borra token en cliente; no se expone secret en repositorio. |
| RNF02 | Seguridad / acceso | M | Control de acceso basado en roles (voluntario/organización) mediante perfil de usuario y permisos. | Flujos protegidos requieren token válido; guard Angular impide acceso a login con sesión activa. |
| RNF05 | Usabilidad / responsive | S | Interfaz intuitiva con Bootstrap; usuario nuevo puede registrarse y postularse en menos de 5 minutos. | Componentes container, navbar en plantillas principales. |
| RNF06 | Mantenibilidad | S | Código cliente en pages/, core/, shared/ (api-types.ts); servidor en app Django (modelos, serializers, views, urls). | Estructura de carpetas documentada en README coincide con repositorio físico. |

## 10. Identificación de stakeholders y roles del equipo

### 10.1 Mapa de stakeholders

| Nombre / Stakeholder | Rol / Tipo | Interés | Influencia | Expectativas principales | Canal de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Mano a Mano (5 integrantes) | Desarrolladores (interno) | Alto | Alta | Alcance viable, trabajo coordinado, trazabilidad en tableros y repositorio | Reuniones virtuales, GitHub Projects / Kanban, chat de equipo |
| Usuario meta: voluntario | Beneficiario (externo) | Alto | Media | Registrarse, explorar convocatorias y postularse sin fricción excesiva | Pruebas con usuarios, feedback en demo |
| Usuario meta: organización | Beneficiario (externo) | Alto | Media | Publicar necesidades de voluntariado y coordinar voluntarios desde el panel | Pruebas y validación incremental |

### 10.2 Roles del equipo Scrum (adaptación académica)

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Lanfranco Darel Caballero | Priorización del backlog, levantamiento de pain points, requisitos funcionales/no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación. |
| Scrum Master | Gonzalo Quiroga | Facilitador del proceso: cronograma, actas de reunión, remoción de impedimentos, coordinación general con docente. Rotación por sprint. |
| Developer | Lucas Monzón | Repositorio, Backend Django, Frontend Angular |
| Developer | Lanfranco Darel Caballero | Repositorio, Backend Django, Frontend Angular |
| Developer | Ivo Konstantinow | Repositorio, Backend Django, Frontend Angular |
| Developer | Pilar Molina | Repositorio, Backend Django, Frontend Angular |

| Rol formal Scrum | Asignación en el equipo |
| --- | --- |
| Product Owner | Lanfranco Darel Caballero |
| Scrum Master | Gonzalo Quiroga |
| Developers | Lucas Monzón, Lanfranco Darel Caballero, Ivo Konstantinow, Gonzalo Quiroga, Pilar Molina |

## 11. Historias de usuario

### US-01 - Registro de usuario

ID: US-01 Título: Registro de usuario público Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 5 SP

Historia: Como visitante sin cuenta, quiero registrarme con usuario, correo electrónico y contraseña válidos desde la página de inicio, para poder después iniciar sesión y acceder a las funcionalidades de la plataforma.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingreso desde la página de inicio sin sesión iniciada | Completo el formulario de registro con datos válidos y envío | El sistema confirma el alta exitosa con un mensaje visible; el usuario queda creado en la base de datos sin crear sesión automática. |
| 2 | El servidor rechaza el alta (username duplicado, email inválido, contraseña débil) | Envío el formulario | Veo un mensaje describiendo el error del servidor sin inconsistencia en la interfaz. |
| 3 | Dejo campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto | Intento enviar | El formulario muestra validaciones por campo y no realiza la petición al servidor. |

### US-02 - Inicio de sesión (Login)

ID: US-02 Título: Inicio y cierre de sesión Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 5 SP

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña, para acceder a las funciones protegidas del panel (postular, publicar, mensajería).

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tengo credenciales válidas | Envío login en /login | El sistema guarda el JWT, envía Authorization: Bearer y me redirige a /panel. |
| 2 | Usuario o contraseña son incorrectos | Envío el formulario | Veo mensaje de error (“Credenciales inválidas”) y permanezco en login. |
| 3 | Tengo sesión activa | Pulso “Salir” en la barra de navegación | El JWT se borra del navegador, el estado local se limpia y vuelvo a visitante en /inicio. |

### US-03 - Gestión de perfil / organización

ID: US-03 Título: Gestión de mi organización (perfil organizador) Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 8 SP

Historia: Como usuario autenticado con rol de organización, quiero crear, editar y eliminar los datos de mi organización (nombre, descripción, email, teléfono, sitio web), para identificarme frente a los voluntarios al publicar oportunidades.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tengo sesión iniciada y datos válidos | Completo el formulario de alta de organización y guardo | La organización aparece en mi listado de organizaciones tras refresco de datos del panel. |
| 2 | Existe una organización de mi propiedad | Modifico campos y guardo | Los cambios se reflejan contra PATCH API correctamente. |
| 3 | Confirmo la eliminación de una organización | Ejecuto eliminar | La organización desaparece del listado y las oportunidades asociadas se gestionan según cascada del modelo. |

### US-04 - Listado principal de oportunidades

ID: US-04 Título: Exploración de convocatorias (feed principal) Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 5 SP

Historia: Como visitante o usuario autenticado, quiero ver un listado de oportunidades de voluntariado activas con datos de ubicación, causa, tipo de actividad y disponibilidad en cada tarjeta, para evaluar rápidamente dónde puedo colaborar.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El backend tiene oportunidades con activa=true | Abro el panel | Se muestran tarjetas con título, organización, ubicación, causa, tipo de actividad y disponibilidad. |
| 2 | No hay oportunidades activas | Abro el panel | Se muestra un mensaje de lista vacía sin error de aplicación. |
| 3 | Una organización pausa/desactiva una oportunidad | Recargo el feed | La oportunidad pausada ya no aparece en el listado público. |

### US-05 - Publicación de oportunidades

ID: US-05 Título: Publicar y administrar convocatorias Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 8 SP

Historia: Como organización, quiero crear, editar, pausar y eliminar convocatorias de voluntariado con todos sus datos (título, descripción, ubicación, causa, tipo de actividad, disponibilidad, requisitos, cupos, fecha), para atraer postulaciones a mis necesidades.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tengo al menos una organización creada | Publico una convocatoria con datos válidos | Aparece en “Mis publicaciones” y en el feed público si activa=true. |
| 2 | Existe una oportunidad mía | Alterno el estado activa/inactiva | El cambio se persiste vía PATCH y se refleja en el feed público. |
| 3 | Quiero eliminar una convocatoria | Confirmo la eliminación | La oportunidad se elimina y desaparece de todos los listados. |

### US-06 - Postulación a voluntariados

ID: US-06 Título: Postularme y gestionar postulaciones Prioridad: Must · MoSCoW: M Estimación: 8 SP

Historia: Como voluntario autenticado, quiero postularme a una convocatoria activa, para que la organización pueda evaluar mi participación. Como organización, quiero ver los postulantes y actualizar el estado de las postulaciones (pendiente/aceptada/rechazada), para coordinar mi equipo de voluntarios.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hay una convocatoria activa y no tengo postulación previa a ella | Pulso “Postularme” | Se registra la postulación y la interfaz muestra estado coherente (pendiente). |
| 2 | Ya existe una postulación mía para la misma oportunidad | Intento postular nuevamente | El servidor responde HTTP 400 con mensaje de duplicado interpretable por el cliente. |
| 3 | Soy organización con postulantes en mi convocatoria | Cambio el estado de una postulación y guardo | El nuevo estado (aceptada/rechazada) se persiste vía PATCH y se refleja en el listado. |

### US-07 - Mensajería con bandeja

ID: US-07 Título: Mensajería entre organización y voluntario Prioridad: Should · MoSCoW: S Estimación: 8 SP

Historia: Como usuario autenticado (voluntario u organización), quiero enviar y leer mensajes en contexto de una oportunidad/postulación, para coordinar detalles de la actividad sin depender exclusivamente de WhatsApp o email externo.

Criterios de aceptación:

| # | Dado que | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tengo sesión activa y un contexto válido (oportunidad/destinatario) | Envío un mensaje con texto válido | El mensaje aparece en el historial tras la operación de guardado; se registra fecha/hora de envío. |
| 2 | Existen mensajes dirigidos a mi cuenta | Abro la sección de mensajes del panel | Puedo revisar mensajes recibidos y enviados vía endpoint bandeja del API. |

### Resumen de historias y alineación con requisitos

| ID | Título | RF alineado | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de usuario | RF01 | Must | 5 |
| US-02 | Login / Logout | RF02 | Must | 5 |
| US-03 | Gestión de organización | RF04 | Must | 8 |
| US-04 | Listado principal (feed) | RF03 | Must | 5 |
| US-05 | Publicar oportunidades | RF05 | Must | 8 |
| US-06 | Postulación | RF06 | Must | 8 |
| US-07 | Mensajería | RF07 | Should | 8 |
| Total |  |  | 6 Must + 1 Should | 47 SP |

## 12. Entregables, Issues en GitHub y anexos

### Documento principal

Este archivo: Documentación/Documentación del proyecto.docx

### Gestión ágil - GitHub Projects (Kanban)

El equipo adoptó GitHub Projects como tablero Kanban de trabajo con columnas por estado (Backlog, To Do, In Progress, Done), etiquetas y responsables por tarea, según reuniones registradas en actas. El tablero se mantiene integrado al repositorio como historial de proceso.

### Anexos

| Documento | Ubicación |
| --- | --- |
| Documentación del proyecto | Documentación/Documentación del proyecto.docx |
| Diagrama de clases | Documentación/Diagrama de clases.png |
| Documento técnico Sprint 2 | Documentación/Documento Técnico Sprint 2.docx |
| Diagrama DER | Documentación/Diagrama entidad-relación (DER).png |
| Esquema SQL | Documentación/mano-a-mano-esquemaDB.sql |
| Modelo relacional | Documentación/Modelo relacional.png |
| Capturas del sistema | Documentación/Capturas del sistema/ |
| Evidencias de pruebas funcionales | Documentación/Evidencias de pruebas funcionales/ |
| Wiki | Link |
| Registro de ceremonias Scrum | Link |
| Issues | https://github.com/devcordoba/mano-a-mano/issues |
| Tablero Kanban | https://github.com/orgs/devcordoba/projects/17 |
| Repositorio GitHub | https://github.com/devcordoba/mano-a-mano/ |

## 13. Bibliografía

- Documentación facilitada por la materia de Programación Web, Programación, Desarrollo de Software y Trabajo Integrador de la Tecnicatura TSDWAD – ISPC.

- Angular Documentation: https://angular.dev/

- Django Documentation: https://docs.djangoproject.com/

- Django REST Framework Documentation: https://www.django-rest-framework.org/

- NgTips (Angular tips y buenas prácticas – Angular V21): https://ngtips.com/